АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

11.03.2024 г.	№ 9-1

с. Паново

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению

и ликвидации ЧС в период паводка 2024 года

В целях уменьшения риска возникновения ЧС и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов социальной сферы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Пановского сельсовета в период половодья 2024 года.

2. Администрации сельсовета и руководителям КФХ, организациям и учреждениям, не зависимо от форм собственности, откорректировать планы действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (паводковых явлений).

- обследовать гидротехнические и водопропускные сооружения;

- организовать очистку снега у плотин, откосов дорог, водопроводных труб

- определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий;

- провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них талых вод, создать необходимый запас химреактивов для хлорирования водопровода;

- организовать работу по привлечению населения по пропуску паводковых вод жилых строений.

3. Рекомендовать заведующей врачебной амбулаторией Качевой Н.А. до 25.03.2024 г. обеспечить неотложную аптеку иммунобиологических препаратов для профилактики кишечных инфекций, а также иметь резерв других медикаментов для оказания помощи пострадавшим при паводке.

4. В период прохождения высоких уровней воды информировать по телефону ЕДДС района 22-3-05 или 01.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета	Д.В.Газенкампф

Антикоррупционная экспертиза муниципального правового акта проведена.

Коррупциогенных факторов не выявлено.

Главный специалист Администрации Пановского сельсовета	Н.Е.Лель

Приложение № 1

к постановлению Администрации Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 11.03.2024 г. № 9-1

ПЛАН

Организационно- технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Пановского сельсовета в период весеннего половодья и паводка 2024 года

| № | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработать план организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Пановского сельсовета в период половодья 2024 года | Администрация сельсовета до 25.03.2024 г. |
| 2 | Обследовать водопропускные сооружения на сельских речках, водопропускные трубы под дорогами | Глава сельсовета, до 25.03.2024 г. |
| 3 | Организовать очистку снега у плотин, откосов дорог, водопроводных труб | ООО «ББМ-Агро» |
| 4 | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | Глава сельсовета до 25.03.2024 г. |
| 5 | Провести необходимые работы по герметизации всех действующих скважин, колодцев и отводу от них талых вод, создать необходимый запас химреактивов для хлорирования водопровода | МУП «Ребрихинский родник» до 25.03.2024 г. |
| 6 | Провести беседы с населением о мероприятиях по предупреждению затопления жилых домов | Администрация сельсовета март 2024 г. |
| 7 | Обеспечить неотложную аптеку иммунобиологических препаратов для профилактики кишечных инфекций, а также иметь резерв других медикаментов для оказания помощи пострадавшим при паводке | Заведующая врачебной амбулаторией до 25.03.2024 г. |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 11.03.2024 г. № 9-1

| № п/п | Наименование объекта | Технические средства | Личный состав (чел.) | Роспись ознакомлен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трактор с тележкой | Трактор бульдозер | Погрузчик | Автом. самосвал |  |  |
| 1 | ООО «ББМ-АГРО» | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |